### В Москве на БКЛ осталось пройти около пяти километров тоннелей

03.06.2021

В Москве завершение проходки тоннелей БКЛ и открытие 10 станций метро запланированы до конца 2021 года. Открытие новых станций станет толчком для развития Мневниковской поймы, а также соединит север и северо-запад города, увеличит транспортную доступность территорий.

Основные монолитные конструкции станции «Кунцевская» западного участка Большой кольцевой линии готовы на 80 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Здесь будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит три линии метро — БКЛ, Филевскую и Арбатско-Покровскую, МЦД и наземный городской транспорт», - уточнил он.

Строительство станции «Давыдково» юго-западного участка завершено на 65%. Сейчас идут отделочные работы и монтаж инженерных систем.

В целом проходка тоннелей Большой кольцевой линии выполнена на 95%, а общая строительная готовность нового кольца составляет 74%. Специалистам осталось завершить проходку около пяти километров тоннелей, включая восточный участок кольца.

Фото: mos.ru

Адрес страницы: http://fili-davydkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/10003078.html

Управа района Фили-Давыдково города Москвы