### Благоустройство территории у ТПУ «Славянский бульвар» выполнено на 50%

09.08.2022

В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства рассказали о ходе благоустройства территории у ТПУ «Славянский бульвар». Как сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте», в настоящее время выполнено порядка 50% от запланированного объема работ.

Так, завершается устройство кабельной канализации, ведутся работы по обновлению водосточной сети, гидроизоляции зданий и расширению пешеходной зоны. В дальнейшем будет заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят новые дорожные знаки и светофоры.

Кроме того, начат монтаж новой системы освещения. В целом на Славянском бульваре планируют установить 130 фонарей со светодиодными светильниками.

Все существующие зеленые насаждения сохранятся, также будут высажены дополнительно деревья и кустарники.

Ожидается, что основные работы завершатся осенью текущего года. Видеоотчет о ходе работ можно посмотреть по ссылке.

-- Фото: mos.ru

Адрес страницы: http://fili-davydkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/10984563.html

Управа района Фили-Давыдково города Москвы