Благоустройство территории у ТПУ «Славянский бульвар» выполнено на 50%
09.08.2022
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства рассказали о ходе благоустройства территории у ТПУ «Славянский бульвар». Как сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте», в настоящее время выполнено порядка 50% от запланированного объема работ.
Так, завершается устройство кабельной канализации, ведутся работы по обновлению водосточной сети, гидроизоляции зданий и расширению пешеходной зоны. В дальнейшем будет заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят новые дорожные знаки и светофоры.
Кроме того, начат монтаж новой системы освещения. В целом на Славянском бульваре планируют установить 130 фонарей со светодиодными светильниками.
Все существующие зеленые насаждения сохранятся, также будут высажены дополнительно деревья и кустарники.
Ожидается, что основные работы завершатся осенью текущего года. Видеоотчет о ходе работ можно посмотреть по ссылке.
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