Компенсационное озеленение под строительство станции метро «Славянский бульвар» с созданием средозащитного озеленения в долине р. Сетунь района Фили-Давыдково
18.02.2014
ГКУ г. Москвы «Дирекция ДПиООС» на основании Государственного контракта от 24.12.2013 № 0173200001413001228_48077 (Далее – ГК) осуществляет функции заказчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Компенсационное озеленение под строительство станции метро «Славянский бульвар» с созданием средозащитного озеленения в долине р. Сетунь района Фили-Давыдково».
Подрядная организация – ООО «МИБА СтройИнвест».
Согласно графику производства работ, первый этап (подготовительные работы, включая получение разрешительной документации для производства строительно-монтажных работ), будет производиться в период с 01.01.2014 по 01.04.2014, а второй этап (основной период работ) – в течение 4 месяцев с момента окончания первого этапа работ.
Одновременно сообщаем, что ранее проект по компенсационному озеленению под строительство станции метро «Славянский бульвар»  рассмотрен и согласован муниципальным Собранием (протокол решения от 20.11.2012 № 17/2-МС).
Приложение:  
· Схема планировочного решения земельного участка М1:500 – лист 1;
· Схема планировочного решения земельного участка М1:500 – лист 2;
· Заключение Департамента от 20.12.2012 № 06-28-6713/12 – 12 листов;
· Решение муниципального собрания от 20.11.2012 № 17/2-МС – 1лист.
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